HOJA DE RUTA – FASE 0 (REVISADA)
Configuración y Carga del Motor de Inferencia SAM-3
Estado: COMPLETADA

OBJETIVO DE LA FASE 0
Responder a una única pregunta crítica:
¿Este ordenador puede cargar SAM-3 y ejecutar una inferencia real, aunque sea lenta?

────────────────────────────────
RESUMEN DE INCIDENCIAS Y AJUSTES CLAVE (APRENDIZAJES)
Durante la ejecución real de la Fase 0 se identificaron los siguientes puntos críticos:

• SAM-3 no es un modelo “stateless”: requiere sesiones de inferencia.
• Los pesos NO son “checkpoints múltiples”, sino un único artefacto pesado (~6.9 GB).
• El acceso a los pesos está protegido (gated) en Hugging Face.
• En Windows + GPU legacy, la compatibilidad depende más del software que del hardware.
• Transformers estable no reconoce SAM-3: fue necesario instalar Transformers desde main.
• El warm-up requiere prompts explícitos (texto, caja o punto).
• GitHub no es válido para versionar pesos de este tamaño.

────────────────────────────────
PASO 1 – INSTALACIÓN DE ANACONDA
(Sin cambios respecto a la versión original)

────────────────────────────────
PASO 2 – CREACIÓN DEL ENTORNO AISLADO
Python fijado en 3.11 (compatible con SAM-3 y PyTorch actual).
Entorno: sam3_env

────────────────────────────────
PASO 3 – PREPARACIÓN DEL REPOSITORIO
Cambios relevantes:
• Se añadió .gitignore para excluir:
  - checkpoints/
  - *.pt, *.pth, *.safetensors
  - caché de Hugging Face
• Se decidió explícitamente NO versionar pesos.

────────────────────────────────
PASO 4 – CLONADO DE SAM-3
SAM-3 clonado en vendor/sam3 e instalado en modo editable.

────────────────────────────────
PASO 5 – INSTALACIÓN DE PYTORCH
PyTorch instalado con soporte CUDA cu118.
Se confirmó detección de GPU GTX 1050 Ti (4 GB VRAM).
Fallback a CPU considerado válido.

────────────────────────────────
PASO 6 – DEPENDENCIAS AUXILIARES (AMPLIADO)
Además de las previstas inicialmente, fue necesario instalar:

• einops
• triton
• decord
• psutil
• huggingface_hub

Estas dependencias no estaban claramente documentadas como obligatorias en el README.

────────────────────────────────
PASO 7 – INSTALACIÓN DE SAM-3
Instalación editable correcta.
Import sam3 funcional.

────────────────────────────────
PASO 8 – DESCARGA DE PESOS (REVISADO)
No existen “checkpoints múltiples”.
Existe un único conjunto de pesos (~6.9 GB):

Fuente:
• Hugging Face: facebook/sam3 (gated)

Proceso real:
• Solicitar acceso al modelo (una sola vez por cuenta).
• Crear token HF (read).
• Descargar mediante script automatizado:
  scripts/download_sam3_weights.py

Notas:
• Hugging Face CLI no siempre está disponible en PATH.
• El script maneja token por variable de entorno (HF_TOKEN).

────────────────────────────────
PASO 9 – SCRIPT DE CARGA Y WARM-UP (REDEFINIDO)
Se implementó warm-up realista alineado con la API oficial:

• Carga Sam3VideoModel.
• Inicializa inference_session.
• Añade prompt mínimo obligatorio:
    processor.add_text_prompt(text="object")
• Ejecuta inferencia sobre frame dummy.
• Maneja OOM GPU y fallback a CPU.
• Registra estado del sistema en JSON.

Archivo:
• scripts/warmup_sam3.py

Resultado:
• Warm-up completado con éxito.
• Sistema validado.

────────────────────────────────
CRITERIO FINAL DE ÉXITO – CONFIRMADO

✓ El entorno puede recrearse desde cero.
✓ SAM-3 carga correctamente.
✓ Se ejecuta inferencia real.
✓ Las limitaciones de hardware están documentadas.
✓ El proyecto es viable.

FASE 0: COMPLETADA.