# Hoja de ruta – Fase 1
Clasificación Jerárquica I (Nivel 1 · Detección Masiva)
## HITO 1 · Infraestructura mínima de Fase 1 (backend “esqueleto”)
### Objetivo
Tener la base técnica que permita ejecutar un job de Nivel 1, aunque todavía no haga inferencia real.
### Alcance
Backend puro. Sin SAM-3 aún.
### Tareas
1. Crear modelo de datos mínimo:
  1. datasets
  2. images
  3. concepts (nivel 1)
  4. jobs
  5. regions (vacía de momento)
2. Endpoint para:
  1. registrar un dataset (ruta local)
  2. lanzar un job level1_inference
  3. consultar estado del job
3. Sistema de estados del job:
  1. pending → running → completed / failed / cancelled
4. Cursor por image_id (aunque todavía no se use)
### Entregable
- Job que recorre todas las imágenes de un dataset y simula trabajo (sleep/log).
- Estado y progreso visibles vía API o log.
### Trabajo para CODEX
“Implementa backend mínimo con SQLite (o similar), tablas datasets/images/concepts/jobs/regions y endpoints básicos para registrar datasets y lanzar un job level1_inference que itere imágenes y actualice progreso sin inferencia real.”
### Validación humana
- Registrar carpeta con imágenes reales.
- Lanzar job y ver que:
  - avanza imagen a imagen
  - puede cancelarse
  - puede reanudarse desde el cursor.
## HITO 2 · Indexado y preprocesado de imágenes
### Objetivo
Garantizar que todas las imágenes del dataset están normalizadas y listas para inferencia.
### Alcance
Backend + utilidades de imagen.
### Tareas
1. Scan de carpeta:
  1. extensiones válidas
  2. imágenes corruptas (skip + log)
2. Corrección EXIF orientation
3. Lectura de:
  1. width / height original
4. Preprocesado:
  1. resize por lado largo (default 768)
  2. mantener ratio
5. Guardar metadatos por imagen
### Entregable
- Dataset indexado correctamente.
- Todas las imágenes procesables sin error.
### Trabajo para CODEX
“Añade un módulo de indexado de imágenes con corrección EXIF, resize configurable por lado largo y persistencia de metadatos en la tabla images.”
### Validación humana
- Dataset heterogéneo (móviles, cámaras, orientaciones raras).
- Confirmar que ninguna imagen aparece girada incorrectamente.
- Confirmar tiempos razonables por imagen.
## HITO 3 · Integración real de SAM-3 (PCS text-only, batch = 1)
### Objetivo
Conectar SAM-3 real al pipeline y obtener detecciones reales de Nivel 1.
### Alcance
Backend + modelo.
### Tareas
1. Carga de modelo SAM-3 (una vez por job).
2. Inferencia PCS con:
  1. text-only prompts
  2. batch_size = 1
3. Parseo de salida:
  1. bounding boxes
  2. confidence
  3. (opcional) mask
4. Persistencia en regions:
  1. image_id
  2. concept_id
  3. bbox
  4. score
  5. mask_ref
  6. job_id
### Entregable
Para una imagen, existen regions reales detectadas por SAM-3.
### Trabajo para CODEX
“Integra SAM-3 PCS en el job level1_inference usando text-only prompts. Para cada imagen, guarda bboxes y scores en regions.”
### Validación humana
- Probar con 2–3 conceptos claros (“building facade”, “roof”).
- Ver si detecta algo coherente.
- Verificar que no se rompe la VRAM.
## HITO 4 · Job completo Nivel 1 (dataset real + prompts reales)
### Objetivo
Ejecutar un job completo de Nivel 1 sobre un dataset real.
### Alcance
Backend robusto.
### Tareas
1. Job iterativo imagen a imagen:
  1. respeta cursor
  2. guarda progreso incremental
2. Manejo de errores:
  1. una imagen falla → no cae el job entero
3. Cancelación y reanudación real
4. Logs resumidos por job
### Entregable
Job que procesa 100% del dataset sin intervención manual.
### Trabajo para CODEX
“Completa el job level1_inference para ejecución robusta: cursor, reanudación, tolerancia a errores y logging resumido.”
### Validación humana
- Forzar interrupción (Ctrl+C, cierre).
- Reanudar y confirmar que continúa correctamente.
- Revisar tiempos totales.
## HITO 5 · Estadísticas y buckets de confianza
### Objetivo
Convertir resultados crudos en información interpretable.
### Alcance
Backend (stats).
### Tareas
1. Implementar cálculo de:
  1. nº de imágenes con ≥1 región por concepto
  2. distribución por buckets de confianza
2. Buckets derivados de:
  1. user_confidence
  2. max = 0.9
3. Persistir stats por job
### Entregable
Estadísticas consultables vía API.
### Trabajo para CODEX
“Implementa módulo de estadísticas por job con buckets de confianza derivados del umbral de usuario.”
### Validación humana
- Cambiar user_confidence y comprobar cómo cambian buckets.
- Ver si los resultados “tienen sentido”.
## HITO 6 · Frontend mínimo funcional (Nivel 1)
### Objetivo
Hacer visible y usable la Fase 1.
### Alcance
Frontend simple, sin florituras.
### Tareas
1. Pantalla “Clasificación Nivel 1”:
  1. selector de dataset
  2. selector de conceptos / familias
  3. user_confidence
2. Botón “Lanzar job”
3. Vista de progreso:
  1. %
  2. ETA aproximada
4. Galería visual:
  1. rejilla (3×3 o 4×3)
  2. overlays de bounding boxes
  3. color por concepto/familia
  4. filtro por bucket
### Entregable
Puedes ver si el modelo está acertando o no, de un vistazo.
### Trabajo para CODEX
“Implementa frontend mínimo para lanzar jobs de nivel 1 y visualizar una galería de resultados con bounding boxes coloreadas por concepto.”
### Validación humana
- Evaluación visual rápida:
  - falsos positivos
  - conceptos mal definidos
- Decidir ajustes de prompts/familias.
## HITO 7 · Cierre de Fase 1 (criterio de salida)
### La Fase 1 se considera completa cuando:
- El sistema puede clasificar masivamente un dataset.
- Los resultados permiten filtrar imágenes por concepto.
- El output es suficiente para:
  → alimentar Fase 2 (recortes + subcomponentes).