## Fase 0 – Configuración y Carga del Motor de Inferencia (SAM-3)
Objetivo de la Fase 0 (muy importante):
Antes de pensar en frontend, jobs, datasets o clasificación, esta fase solo busca responder a una pregunta:
¿Este ordenador puede cargar SAM-3 y ejecutar una inferencia real, aunque sea lenta?
Si la respuesta es sí, el proyecto es viable.
Si es no, se detecta aquí, no después.

## Visión general de la Fase 0
Al finalizar esta fase, deberías tener:
- Un entorno Conda aislado (sam3_env) que se activa sin errores.
- PyTorch instalado y capaz de detectar GPU o CPU correctamente.
- El repositorio de SAM-3 clonado e instalado en modo editable.
- Al menos un checkpoint descargado y localizable.
- Un pequeño script (o notebook) que:
  - cargue el modelo,
  - haga un warm-up,
  - y muestre por consola el estado del sistema.
Nada más. Nada menos.

## Paso 1 – Instalación de Anaconda (base del entorno)
Aunque Miniconda sería suficiente, Anaconda es una buena elección en tu caso porque:
- ya la conoces,
- incluye tooling útil (conda, navigator, etc.),
- reduce fricción cognitiva.
### 1.1 Qué hacer
1. Descargar Anaconda para Windows 64-bit desde la web oficial.
2. Instalarla con opciones por defecto.
3. Asegurarte de que:
  1. conda funciona desde Anaconda Prompt.
### 1.2 Verificación
En Anaconda Prompt:
- ejecutas conda --version
- no aparece ningún error.
Si esto falla → no sigas. Reinstala.

## Paso 2 – Creación del entorno aislado del proyecto
Este entorno es el cimiento de todo.
Nunca instales dependencias del proyecto en base.
### 2.1 Qué hacer
1. Crear un entorno nuevo, por ejemplo:
  1. nombre: sam3_env
  2. versión de Python: 3.11
2. Activar el entorno.
Conceptualmente:
- todo lo que instales a partir de ahora vive aquí,
- si algo se rompe, el daño está contenido.
### 2.2 Verificación
- El prompt muestra (sam3_env) activo.
- python --version devuelve 3.11.x.

## Paso 3 – Preparar el repositorio del proyecto
Aquí conectamos la estructura del repo con la realidad del sistema.
### 3.1 Qué hacer
1. Clonar tu repositorio principal del proyecto (Proyecto_IA).
2. Verificar que existen las carpetas clave:
  1. envs/
  2. vendor/
  3. checkpoints/
  4. scripts/
3. No copies código todavía: solo estructura.
### 3.2 Decisión importante
El código de SAM-3 no vive en la raíz, vive en vendor/.
Esto evita contaminación y facilita versionado.

## Paso 4 – Clonar el repositorio SAM-3
Ahora sí entramos en territorio ML real.
### 4.1 Qué hacer
1. Dentro de vendor/, clonar el repositorio oficial de SAM-3.
2. No modificar nada aún.
3. Identificar:
  1. estructura del repo,
  2. archivo de instalación (setup.py, pyproject.toml, etc.),
  3. documentación básica.
### 4.2 Verificación
- El repo clona sin errores.
- Puedes navegar por los archivos.
- Ves claramente dónde están los modelos, configs y ejemplos.

## Paso 5 – Instalación de PyTorch (momento crítico)
Este es el punto donde más proyectos fallan.
### 5.1 Principio clave
No instales CUDA manualmente salvo que sea imprescindible.
PyTorch trae sus propias librerías CUDA.
### 5.2 Qué hacer
1. Desde el entorno sam3_env, instalar:
  1. torch
  2. torchvision
2. Elegir una versión compatible con:
  1. Windows,
  2. GPU Pascal (GTX 1050 Ti),
  3. CUDA precompilado (cu118 o similar).
### 5.3 Verificación obligatoria
En Python interactivo:
- importar torch funciona,
- torch.cuda.is_available() devuelve:
  - True → perfecto,
  - False → aceptable (CPU fallback).
Importante:
Que sea False no invalida el MVP. Solo afecta rendimiento.

## Paso 6 – Instalar dependencias auxiliares
Aquí no hay misterio, pero hay orden.
### 6.1 Qué instalar
- numpy
- pillow
- opencv-python
- pycocotools (o equivalente compatible con Windows)
Todo dentro del entorno.
### 6.2 Verificación
- Todos los imports funcionan en un script vacío.
- No hay warnings críticos.

## Paso 7 – Instalar SAM-3 en modo editable
Este paso conecta el repo clonado con el entorno Python.
### 7.1 Qué hacer
1. Entrar en vendor/sam3/.
2. Instalar en modo editable (-e).
3. No ejecutar ejemplos todavía.
### 7.2 Verificación
- Puedes importar el módulo SAM-3 desde Python.
- No hay errores de dependencias.
Si aquí falla → el problema no es tu código, es el entorno.

## Paso 8 – Descarga manual de checkpoints
Esto es intencionalmente manual en el MVP.
### 8.1 Qué hacer
1. Identificar el checkpoint más pequeño disponible.
2. Descargarlo desde la fuente oficial (Hugging Face o repo).
3. Colocarlo en:
  1. checkpoints/sam3/
4. Nombrarlo de forma clara (incluyendo versión).
### 8.2 Verificación
- El archivo existe.
- Sabes exactamente su ruta absoluta.
- Sabes cuánto pesa (para anticipar VRAM).

## Paso 9 – Script mínimo de carga y warm-up
Este es el acto fundacional del proyecto.
### 9.1 Qué debe hacer el script
Sin frontend, sin API:
- detectar:
  - sistema operativo,
  - CPU,
  - GPU y VRAM (si existe),
- cargar el checkpoint,
- fijar resolución reducida (p. ej. 512–768),
- ejecutar 1 inferencia dummy (warm-up),
- imprimir resultados por consola.
### 9.2 Resultado esperado
- El modelo carga.
- No hay crash.
- El tiempo de inferencia puede ser alto: es normal.
Si esto funciona, la Fase 0 está completada.

## Criterio de éxito de la Fase 0
Marca la Fase 0 como completada solo si:
- el entorno se puede recrear desde cero siguiendo estos pasos,
- SAM-3 carga con o sin GPU,
- una inferencia real ocurre,
- los límites de hardware están claros y asumidos.